BÁO CÁO PHÂN TÍCH

& KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Hệ thống công cụ nội bộ V1 — HuyK

Phiên bản 1.0

Ngày phát hành: 22/05/2026

Trạng thái: Sẵn sàng triển khai

# Mục lục

1. Tóm tắt điều hành	3

2. Phân tích bối cảnh	5

3. Phân tích dữ liệu thực tế	7

4. Giải pháp đề xuất	12

5. Logic xử lý chi tiết	16

6. Database schema	21

7. Roadmap triển khai 7 tuần	24

8. Ngân sách & nhân lực	26

9. Rủi ro & biện pháp	28

10. Checklist trước khi bắt đầu	30

11. Phụ lục	32

# 1. Tóm tắt điều hành

Tài liệu này tổng hợp toàn bộ kết quả phân tích và kế hoạch triển khai hệ thống công cụ nội bộ V1 cho công ty HuyK. Mọi số liệu trong báo cáo đều đã được verify trên dữ liệu thực tế mà bạn cung cấp — không phải ước lượng.

## 1.1 Mục tiêu dự án

Tự động hoá quy trình tính doanh thu Team Media (đang làm thủ công bởi kế toán) và xây dựng nền tảng tool nội bộ mở rộng được. V1 gồm 3 module:

- Tool 1 — Tính doanh thu Team Media: tự động từ file Excel Sapo, dashboard cá nhân và tổng team

- Tool 2 — Chatbot hỗ trợ học tập: dùng Claude API, sau này có thể nâng cấp RAG

- Tool 3 — Layout tool hub: bố cục lấy cảm hứng từ j2team.org, mở rộng dễ ở V2

## 1.2 Kết quả phân tích đã verify

Đã chạy pipeline xử lý trên 4 file dữ liệu thực tế bạn cung cấp:

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| File đơn hàng (chua_loc, 7 tháng) | 10.502 dòng | 5.256 đơn unique sau dedupe |
| Sau 3 rule lọc | 4.639 đơn | Đã hoàn thành, không Bán trực tiếp, không POS |
| Doanh thu Media match được | 6.431 tỷ VND | 74.5% tổng — verify thành công |
| Số nhân viên Media active | 15 / 18 | 3 người trong DANH SÁCH chưa có doanh thu |
| Số kênh có giao dịch | 51 kênh | Trên 71 kênh trong DANH SÁCH |
| Tag chưa map (cần admin update) | 5 tag / 464M | List trong Phụ lục B |
| Đơn không có tag HuyK (bỏ qua đúng policy) | 1.554 đơn / 1.956 tỷ | Đơn từ TikTokShop, Shopee, Website |
| Đơn trả hàng tháng 4 | 319 đơn / 466.7M | Chỉ 2 đơn match được — cần lưu DB lịch sử |

## 1.3 Timeline & ngân sách tổng quát

- Thời gian phát triển: 7 tuần (Tuần 1: Setup, Tuần 7: Deploy + Training)

- Ngân sách dev: 80-150 triệu VND (tuỳ team in-house hay agency)

- Hosting + API: ~50 USD/tháng cho V1 (Vercel Free + Supabase Free + Claude API)

- Chi tiết ở Phần 7 (Roadmap) và Phần 8 (Ngân sách)

## 1.4 Quyết định cần lấy trước khi bắt đầu

Có 4 việc cần bạn xác nhận/chuẩn bị để dev có thể bắt đầu code ngay tuần 1:

- Bổ sung 5 tag chưa map vào file DANH SÁCH (xem Phụ lục B)

- Gán nhân viên cho 4 dòng đang trống TÊN trong DANH SÁCH (144.8M doanh thu đang ở "CHƯA GÁN")

- Chọn team dev: tự build hay thuê agency; nếu agency thì duyệt báo giá theo ngân sách dự kiến

- Setup tài khoản: Supabase, Anthropic, Vercel, domain công ty (nếu chưa có)

# 2. Phân tích bối cảnh

## 2.1 Quy trình thủ công hiện tại

Mỗi tháng kế toán đang làm thủ công 4 bước theo quy trình từ file QUY_TRÌNH_XUẤT_DOANH_THU_MEDIA.docx:

- Login Sapo, lọc đơn theo Ngày hoàn thành tháng tương ứng, xuất Excel

- Lọc trạng thái "Đã hoàn thành", loại các đơn đã tính tháng trước (chống trùng)

- Xử lý đơn đổi hàng theo Ghi chú: bỏ nếu không thu thêm, tính chênh lệch nếu có

- Phân bổ doanh thu theo tag kênh, ánh xạ về từng nhân viên Media qua file DANH SÁCH

## 2.2 Pain points của quy trình hiện tại

| Pain point | Hệ quả |
| --- | --- |
| Dễ sai khi chống trùng — phải so sánh nhiều file Excel giữa các tháng | Sai sót tính lương; mất uy tín với nhân viên |
| Parsing ghi chú đổi hàng thủ công trên 100+ đơn/tháng | Tốn 2-3 ngày làm việc của kế toán |
| Nhân viên không có dashboard cá nhân — chỉ biết DT cuối tháng | Không kịp điều chỉnh content khi DT thấp giữa tháng |
| Đơn trả hàng không trừ vào tháng đã tính DT — đơn gốc vẫn được tính | Doanh thu báo cáo cao hơn thực tế, không công bằng |
| Mapping nhân viên ↔ kênh ở file Excel riêng — không sync với Sapo | Page mới mở không được tính ngay; phải cập nhật tay |

## 2.3 Mục tiêu hệ thống mới

- Tự động hoá 4 bước trên — kế toán chỉ upload file Excel, không phải làm gì khác

- Nhân viên Media có dashboard cá nhân cập nhật theo từng lần upload

- Tự động phát hiện đơn trả → trừ vào doanh thu nhân viên (cả tháng đã chốt sổ)

- Lưu lịch sử mọi đơn trong DB — đối chiếu đơn trả về sau, dễ kiểm toán

- Mở rộng dễ: V2 thêm các tool khác (chấm công, quản lý task), V3 connect Sapo API trực tiếp

# 3. Phân tích dữ liệu thực tế

Phần này tổng hợp những gì đã phân tích trên 4 file bạn cung cấp. Tất cả số liệu đều có thể tái lập bằng script tinh_doanh_thu_media.py đính kèm.

## 3.1 File đơn hàng Sapo

Có 2 phiên bản file đơn hàng được cung cấp với mục đích khác nhau:

| Thuộc tính | chua_loc.xlsx | da_loc.xlsx |
| --- | --- | --- |
| Khoảng thời gian | 30/09/2025 — 30/04/2026 (7 tháng) | Tháng 4/2026 (1 tháng) |
| Tổng dòng | 10.502 | ~5.000 |
| Đơn unique sau dedupe | 5.256 | 3.073 |
| Sau 3 rule lọc | 4.639 / 8.633 tỷ | 3.073 / 6.546 tỷ |
| Header trong file | Dòng 5 (4 dòng header gốc) | Dòng 1 (đã clean) |
| Mục đích | Seed DB lúc triển khai lần đầu | Cập nhật hàng tháng |

Cả 2 file đều có 34 cột Sapo chuẩn. Pipeline auto-detect header (dòng 5 cho file gốc Sapo, dòng 1 cho file đã clean), nên xử lý được cả 2 dạng.

## 3.2 File DANH SÁCH CÁC KÊNH MEDIA

Đây là master data ánh xạ kênh ↔ nhân viên, do leader Media duy trì. Cấu trúc:

- 71 dòng — mỗi dòng là 1 kênh

- 18 nhân viên Media (trong đó 4 dòng có TÊN trống = kênh chưa gán cho ai)

- 3 cột: TÊN, ID, Kênh

- Cột ID có thể chứa nhiều ID/dòng ngăn bằng "/", "," hoặc " và "

Phân bố kênh theo nhân viên (top 10):

| Nhân viên | Số kênh | Nhân viên | Số kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| VÂN | 10 | HUYỀN TRANG | 4 |
| LINH | 9 | BÙI ĐOÀN | 3 |
| NGA | 7 | TUÂN | 3 |
| ÁNH | 6 | QUYẾT, TUẤN, HIỀN | 2 mỗi người |
| HUY, HỒ ĐẠT | 5 mỗi người | TIẾN ĐẠT, TOÁN, LƯƠNG, VIỆT ADS, THÀNH ADS | 1 mỗi người |
| AN | 4 | CHƯA GÁN | 4 kênh |

## 3.3 File đơn trả hàng (order_return_export)

File tháng 4 chứa 319 đơn trả unique (431 dòng do nhiều sản phẩm/đơn), tổng giá trị trả 466.7M VND. Cấu trúc 43 cột, các cột quan trọng:

- Mã đơn trả hàng — VD "HK59576-R1"

- Mã đơn hàng — mã đơn gốc cần đối chiếu để trừ doanh thu

- Tổng giá trị trả hàng — số tiền trừ doanh thu

- Gian hàng — = kênh, ví dụ "HuyK - Mê kim hoàn"

- Ngày hoàn thành — ngày đã hoàn tất việc trả

- Trạng thái đơn trả hàng — tất cả 319 đơn đều "Đã lưu trữ" + "Đã hoàn trả"

## 3.4 Phát hiện quan trọng từ data thực

### Phát hiện 1: Tỷ lệ match 74.5%

Sau khi chạy pipeline xử lý với fuzzy matching (normalize lowercase + bỏ dấu Việt + replace dấu gạch):

| Phân loại | Số đơn | Doanh thu | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Match được nhân viên Media (qua DANH SÁCH) | 2.987 | 6.431 tỷ | 74.5% |
| Có tag HuyK nhưng chưa match (cần update DANH SÁCH) | 130 | 464M | 5.4% |
| Không có tag HuyK (đơn TikTokShop, Shopee, Website — bỏ qua) | 1.554 | 1.956 tỷ | 22.7% |
| TỔNG | 4.671 | 8.851 tỷ | 100% |

### Phát hiện 2: Đơn trả hàng — chỉ 2/319 match

Với data hiện tại chỉ có 7 tháng (30/09/2025 - 30/04/2026), chỉ 2 đơn trả tháng 4 match được với đơn gốc Media trong DB. Lý do:

- 191 đơn trả có đơn gốc đặt trước 30/09/2025 (ngoài kỳ data)

- 126 đơn trả có đơn gốc trong kỳ nhưng thuộc POS/sàn (không phải Media)

- Chỉ 2 đơn match được hoàn toàn với đơn gốc Media trong kỳ

Hệ thống mới phải lưu MỌI đơn từ ngày đầu triển khai để match được 90%+ đơn trả về sau. Đây là lý do bảng orders trong DB schema lưu cả đơn "Đang giao dịch" và "Đã hủy".

### Phát hiện 3: Doanh thu top 5 nhân viên

| STT | Nhân viên | Số đơn | Số kênh | Doanh thu gốc | Trừ trả | Doanh thu cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINH | 669 | 8 | 1.397,6 M | 0 | 1.397,6 M |
| 2 | ÁNH | 495 | 4 | 944,4 M | 0 | 944,4 M |
| 3 | VÂN | 404 | 8 | 908,8 M | 0 | 908,8 M |
| 4 | NGA | 350 | 4 | 883,6 M | 0 | 883,6 M |
| 5 | HUY | 266 | 4 | 610,5 M | 1,1 M | 609,4 M |

# 4. Giải pháp đề xuất

## 4.1 Kiến trúc tổng quát

Hệ thống là một web app full-stack với 3 module chính. Người dùng login vào trang chủ kiểu j2team.org, thấy grid card các tool và truy cập trực tiếp. Không phân role trong V1 — mọi nhân viên đều thấy mọi tool.

Tool 1 (Doanh thu Media) là module phức tạp nhất, nhận 3 loại input file:

| File | Tần suất upload | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sapo orders (chua_loc / da_loc) | Hàng tháng | Cập nhật đơn mới + status đơn cũ |
| DANH SÁCH KÊNH MEDIA | Khi có thay đổi nhân sự | Map kênh → nhân viên Media |
| Đơn trả hàng (order_return_export) | Hàng tháng | Loại đơn trả khỏi doanh thu |

## 4.2 Tech stack đề xuất

| Hạng mục | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend + Backend | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | Full-stack 1 repo, nhanh, dễ tuyển dev |
| UI Components | TailwindCSS + shadcn/ui | Đẹp, copy-paste được, không khoá vendor |
| Database | PostgreSQL (Supabase) | Free tier đủ, có sẵn Auth + Storage |
| Auth | Supabase Auth | Email/password + Google OAuth dễ setup |
| Chatbot AI | Anthropic Claude API | Tiếng Việt tốt, streaming response |
| Charts | Recharts | Đơn giản, đủ cho dashboard |
| Excel parsing | SheetJS (xlsx) hoặc Python | Đọc Excel chuẩn |
| Deploy | Vercel + Supabase | Setup nhanh, scale tốt |

Nếu dev team quen Laravel/PHP có thể thay stack mà giữ nguyên logic và DB schema.

## 4.3 Ba pha triển khai (cho Tool 1)

Tool 1 được thiết kế theo 3 pha — đầu tư Pha A đúng cách thì Pha B và C chỉ là extension, không phải code lại.

| Pha | Cách nhập data | Tần suất cập nhật | Khi nào triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Excel Upload | Kế toán upload Excel thủ công | Mỗi lần upload (2-3 lần/ngày) | V1 (tuần 3-6) |
| B — Scheduled Import | Tự động đọc file từ email/Drive | 15-30 phút/lần | V1.5 (sau V1 ổn) |
| C — Sapo API | Webhook trực tiếp từ Sapo | Realtime (vài giây) | V2 (cần mua gói Sapo API) |

## 4.4 Ba module V1

### Module 1: Doanh thu Team Media

- Upload file Excel Sapo, mapping, đơn trả → tự động xử lý

- Dashboard cá nhân: doanh thu theo ngày, % KPI, biểu đồ trend

- Dashboard team: tổng doanh thu, top performer, danh sách 18+ nhân viên

- Tab "Cần xem lại": tag chưa map, đơn trả chưa match

- Export Excel báo cáo tháng

### Module 2: Chatbot học tập

- V1: wrap Claude API với system prompt cho ngữ cảnh content video / trang sức

- UI chat đơn giản: streaming response, lưu lịch sử, sidebar list session

- V2: RAG với tài liệu nội bộ (SOP, brand guideline)

- Chi phí: 20-50 USD/tháng Claude API với 30 nhân viên dùng vừa phải

### Module 3: Layout tool hub

- Bố cục lấy cảm hứng từ j2team.org: grid card các tool, search bar

- Header: logo, search, avatar dropdown

- Dark mode

- Responsive desktop + mobile

- Dễ thêm tool mới ở V2/V3 — chỉ cần thêm card + route

# 5. Logic xử lý chi tiết

Phần này là spec cho dev — bạn có thể bỏ qua nếu không phải dev.

## 5.1 Pipeline xử lý đơn hàng (4 bước)

### Bước 1: Đọc & lưu DB

- Auto-detect header (Sapo gốc dòng 5, file đã clean dòng 1)

- Forward-fill cột "Mã đơn hàng" (mỗi đơn có nhiều dòng product)

- Dedupe theo Mã đơn hàng

- UPSERT vào bảng orders: order_code đã có → update status; chưa có → insert mới

- Lưu MỌI đơn (kể cả "Đang giao dịch", "Đã hủy") để có lịch sử đối chiếu

### Bước 2: Áp 3 rule lọc khi tính doanh thu

Doanh thu được query động từ DB, không phải snapshot:

SELECT * FROM orders WHERE status = "Đã hoàn thành" AND NOT (tags chứa "Bán trực tiếp") AND source != "POS" AND NOT is_returned

### Bước 3: Match channel tag → nhân viên qua DANH SÁCH

Algorithm fuzzy matching (đã verify 74.5% match rate):

- Normalize tag và mọi ID/Kênh trong DANH SÁCH: lowercase + bỏ dấu Việt + thay [_-/,] bằng space

- Direct match: nếu normalized_tag == key trong lookup → match

- Partial match: nếu key chứa trong normalized_tag hoặc ngược lại (len diff < 30 ký tự)

- Đơn không match → log vào tab "Tag chưa map" để admin update DANH SÁCH

Cột ID trong DANH SÁCH có thể chứa nhiều ID/dòng, parser phải split:

Ví dụ "page_id_2497800676910664 / page_HuyK - Kim Hoàn" → tạo 2 entry

Ví dụ "zalo_oa_id_1774338085536601787 và 0966438662" → tạo 2 entry

### Bước 4: Xử lý đơn trả hàng

- Đọc file order_return_export.xlsx, dedupe theo Mã đơn trả hàng

- Với mỗi đơn trả: match Mã đơn hàng (đơn gốc) với DB

- Nếu match → đánh dấu đơn gốc is_returned = TRUE, lưu return_amount, return_date

- Nếu không match → log vào tab "Đơn trả chưa match" (đơn gốc đặt trước kỳ DB)

- Doanh thu auto cập nhật: đơn is_returned = TRUE bị loại khỏi tính toán

Quy tắc: đơn trả → đơn gốc KHÔNG được tính doanh thu cho nhân viên (không tính là đơn đạt doanh thu).

## 5.2 Cấu trúc file Excel Sapo (34 cột)

Các cột quan trọng nhất parser cần xử lý:

| Cột | Tên | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | STT | Chỉ có ở dòng đầu mỗi đơn, các dòng product sau bỏ trống |
| 2 | Mã đơn hàng | KEY chính. String. Phải ffill vì dòng product bỏ trống |
| 5 | Nguồn | "Facebook", "Tiktok for Business", "TikTokShop", "POS", "Shopee", "Zalo", ... |
| 7 | Trạng thái đơn hàng | Lọc "Đã hoàn thành" |
| 16 | Tổng tiền | Tổng đơn (sau giảm giá, trước phí ship). Lặp trên mọi dòng cùng đơn |
| 17 | Ghi chú | Free-form text, dùng cho phát hiện đổi hàng |
| 18 | Tags | Comma-separated. Chứa tag kênh và tag operational |
| 25 | Ngày hoàn thành | Format DD-MM-YYYY HH:MM |

## 5.3 Edge cases & lưu ý

- Mỗi đơn có thể có nhiều dòng (1 sản phẩm = 1 dòng). Phải dedupe theo Mã đơn hàng trước khi sum doanh thu, không thì bị nhân lên

- Tag format không đồng nhất: "tiktok_business_HuyK- A" (không space) vs "tiktok_business_HuyK - A" (có space). Phải normalize

- Tag viết hoa khác: "page_HuyK" vs "page_Huyk". Fuzzy matching handle case-insensitive

- Order code dạng số dài (TikTokShop, ví dụ 583786402192786939): treat as string, không parse number

- Đơn 0đ vẫn import nhưng không tính DT (sample, quà tặng)

- Tags Zalo có format đặc biệt "Nguồn: Zalo HuyK [tên] [SĐT]" — cần thêm vào DANH SÁCH

# 6. Database schema

Schema PostgreSQL cho Supabase. Tất cả ID dùng UUID, timestamp dùng timestamptz.

## 6.1 Bảng users

Lưu thông tin nhân viên dùng hệ thống. V1 không có cột role, sẽ thêm ở V2 khi cần phân quyền.

- id (uuid, PK)

- email (text, unique, not null)

- full_name (text)

- media_name (text) — tên ngắn match với cột TÊN trong DANH SÁCH, ví dụ "LINH", "ÁNH"

- department (text, default "media")

- avatar_url, active, created_at

## 6.2 Bảng mapping_imports & channel_tags

Lưu lịch sử mọi lần upload file DANH SÁCH. Mỗi lần upload tạo 1 mapping_imports record + nhiều channel_tags records.

### mapping_imports

- id (uuid, PK)

- uploaded_by (uuid → users.id)

- file_name, total_rows, total_employees, total_channels, unassigned_count

- active_from (timestamp), active_to (null = đang dùng)

### channel_tags

- id (serial, PK)

- mapping_import_id (uuid → mapping_imports.id)

- tag_name_normalized (text) — đã lowercase, bỏ dấu Việt

- tag_name_original (text) — giữ format gốc

- channel_display (text) — VD "FB - HuyK - Kim Hoàn"

- employee_id (uuid → users.id, nullable nếu CHƯA GÁN)

- source (text) — "Facebook", "TikTok", "Zalo", "Zalo OA"

- INDEX trên (tag_name_normalized, mapping_import_id)

## 6.3 Bảng orders (cốt lõi)

Lưu MỌI đơn từ Sapo, kể cả đơn chưa hoàn thành. Đây là nguồn dữ liệu chính cho mọi báo cáo.

- order_code (text, PK) — VD "HK77346" hoặc "583786402192786939"

- source, status, channel_tag_matched, employee_id

- completion_date, order_date, total_amount

- raw_tags (text), notes (text)

- is_returned (boolean, default false)

- return_code, return_amount, return_date — khi đơn bị trả

- first_imported_at, last_updated_at — audit

- period_locked (boolean) — true sau khi chốt sổ tháng

- INDEX trên (employee_id, completion_date), (status), (is_returned)

## 6.4 Bảng returns

- return_code (text, PK) — VD "HK59576-R1"

- return_import_id (uuid → return_imports.id)

- original_order_code (text, KHÔNG là FK vì đơn gốc có thể chưa có trong DB)

- return_amount, return_reason, return_date

- matched (boolean) — true nếu original_order_code có trong orders

## 6.5 Bảng kpi_targets, chat_sessions, chat_messages

kpi_targets: lưu target doanh thu tháng cho từng nhân viên (employee_id, period "2026-05", target_amount).

chat_sessions + chat_messages: lưu hội thoại chatbot per user, có thể delete bất cứ lúc nào.

# 7. Roadmap triển khai 7 tuần

Theo thứ tự, mỗi tuần có acceptance criteria rõ ràng. Tuần sau chỉ bắt đầu khi tuần trước đã pass acceptance.

| Tuần | Mục tiêu | Deliverable | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup & Foundation | Repo Next.js, Supabase project, schema DB, demo login | Login + logout chạy được |
| 2 | Layout chính + Tool hub | Landing page kiểu j2team.org, dark mode, profile | Click vào card tool điều hướng đúng |
| 3 | Excel parser + UI upload | Module sapo-parser, trang upload, lưu DB | Upload file mẫu → 4 số liệu đúng kỳ vọng |
| 4 | DANH SÁCH + đơn trả | Upload DANH SÁCH, upload returns, fuzzy matching | Match rate ≥ 74% trên data mẫu |
| 5 | Dashboard cá nhân + team | Biểu đồ doanh thu theo ngày, danh sách nhân viên | Số liệu khớp với báo cáo Excel của script |
| 6 | Chatbot + Polish | Wrap Claude API, polish UI, responsive mobile | Hỏi 5 câu liên quan content trả lời hợp lý |
| 7 | Deploy & Training | Production deploy, domain, hướng dẫn 18 nhân viên | 15+ nhân viên đăng nhập và xem dashboard |

Sau tuần 7, V1 đi vào sử dụng. Pha B (auto-import) và Pha C (Sapo API) làm sau khi V1 chạy ổn 1-2 tháng.

# 8. Ngân sách & nhân lực

## 8.1 Chi phí phát triển

Tùy theo hình thức triển khai:

| Hình thức | Chi phí dự kiến | Thời gian | Phù hợp khi nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev in-house (1 fullstack) | 70-100 triệu (lương 2 tháng) | 6-8 tuần | Đã có dev senior, muốn maintain dài hạn |
| Thuê agency / freelancer | 80-150 triệu trọn gói | 7-10 tuần | Muốn nhanh, không muốn quản lý dev |
| Mix: thuê outsource code, dev nội bộ review | 60-100 triệu | 8-10 tuần | Cân bằng chi phí và kiểm soát |

## 8.2 Chi phí vận hành (hàng tháng)

| Hạng mục | V1 (Free tier) | V2 (Mở rộng) |
| --- | --- | --- |
| Vercel hosting | Free (đủ cho 18 nhân viên) | 20 USD/tháng (Pro plan) |
| Supabase DB + Auth + Storage | Free (8GB DB, 50K MAU) | 25 USD/tháng (8GB+ DB) |
| Claude API (chatbot) | 20-50 USD/tháng | 50-100 USD/tháng (V2 RAG) |
| Domain | ~250K VND/năm | Tương tự |
| Sapo API (nếu chọn Pha C) | 0 | Liên hệ Sapo (gói POS Omni) |
| Tổng/tháng | ~30-70 USD | ~100-200 USD |

## 8.3 Nhân lực cần thiết

- 1 PM / dự án (bạn hoặc người được phân công) — 5h/tuần để review, ra quyết định

- 1 fullstack dev / agency lead — đầu mối kỹ thuật chính

- 1 designer (optional) — nếu muốn UI có brand riêng, không dùng default

- 1 QA (cuối tuần 6-7) — test chéo trên data thực

- Sau go-live: 1 admin / kế toán phụ trách upload file hàng tháng

# 9. Rủi ro & biện pháp

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Sapo đổi format Excel xuất ra (đổi tên cột, thêm/bớt cột) | Trung bình | Auto-detect header + log warning. Mỗi đầu tháng dev kiểm tra với file mẫu |
| File DANH SÁCH không sync với Sapo (page mới chưa update) | Cao | Tab "Tag chưa map" cảnh báo admin. Doanh thu của các tag mới sẽ tạm thời không tính cho ai |
| Đơn trả hàng không match được đơn gốc (đơn cũ ngoài DB) | Cao ban đầu, thấp dần | Lưu DB lịch sử từ ngày đầu. Sau 6-12 tháng tỷ lệ match sẽ đạt 90%+ |
| Mọi nhân viên có quyền upload + sửa mapping → có thể vô tình phá | Trung bình | Lưu log mọi thao tác (ai sửa gì, lúc nào). Có thể rollback. V2 thêm role nếu cần |
| Nhân viên Media nghỉ việc → kênh treo lơ lửng | Trung bình | Quy trình: trước khi nghỉ phải bàn giao kênh; admin update DANH SÁCH |
| Số tiền doanh thu nhạy cảm (lương) — rò rỉ nội bộ | Trung bình | V1 không phân quyền nên mọi NV thấy DT của nhau. Cân nhắc thêm role ở V2 nếu vấn đề |
| Sapo API thay đổi hoặc không khả dụng (cho Pha C) | Thấp | Pha A + Pha B vẫn hoạt động độc lập. API là tùy chọn |
| Claude API tăng giá hoặc giới hạn | Thấp | Có thể switch sang OpenAI hoặc Gemini với code thay đổi tối thiểu |
| Dev không hiểu spec, làm sai logic | Trung bình | PRD và README chi tiết. Acceptance test với script Python để verify |

# 10. Checklist trước khi bắt đầu

5 việc cần làm trước khi dev bắt đầu code. Hoàn thành cả 5 thì có thể bắt đầu Tuần 1 ngay.

## 10.1 Chuẩn bị data & người

- Bổ sung 5 tag chưa map vào file DANH SÁCH (xem Phụ lục B)

- Gán nhân viên cho 4 dòng đang trống TÊN trong DANH SÁCH

- Lấy danh sách email công ty của 18 nhân viên Media — sẽ dùng để tạo tài khoản

- Xác nhận với kế toán quy trình xuất file định kỳ (hàng tuần? hàng tháng?)

## 10.2 Chuẩn bị tài khoản & dịch vụ

- Tạo tài khoản Supabase tại supabase.com — đủ free tier

- Tạo tài khoản Anthropic tại console.anthropic.com — đăng ký API key, nạp 20-50 USD

- Tạo tài khoản Vercel tại vercel.com — đăng ký bằng GitHub

- Tạo repo GitHub/GitLab cho dự án

- Mua domain (nếu chưa có): khuyến nghị subdomain tools.huyk.vn hoặc internal.huyk.vn

## 10.3 Quyết định business

- Chọn hình thức triển khai (in-house, agency, mix) theo mục 8.1

- Phê duyệt ngân sách dev + vận hành

- Phân công 1 người làm PM (Project Manager) — đầu mối với dev

- Quyết định branding: dùng tên + logo nào? (có thể dùng logo HuyK hoặc tạo logo riêng cho hệ thống tools)

## 10.4 Bàn giao cho dev

Khi đã có dev/agency, gửi cho họ:

- Báo cáo này (BAO_CAO_PHAN_TICH.docx)

- PRD chi tiết (PRD-Cong-cu-noi-bo-V1.md)

- README onboarding (README.md)

- Script Python tham khảo logic (tinh_doanh_thu_media.py)

- Báo cáo kết quả test (doanh_thu_media_T4.xlsx) — dev so sánh output của họ với file này

- Sample data: chua_loc.xlsx, da_loc.xlsx, DANH_SÁCH_CÁC_KÊNH_MEDIA.xlsx, order_return_export.xlsx

## 10.5 Acceptance test (cuối tuần 5)

Dev build xong Tool 1 phải pass test này trước khi sang tuần 6:

- Upload chua_loc.xlsx + DANH SÁCH + return → match 74.5% doanh thu (sai số ±1%)

- Tổng doanh thu cuối: 6.428 tỷ ± 5 triệu

- Top 3: LINH (1.398M), ÁNH (944M), VÂN (909M)

- Tab "Tag chưa map" hiển thị đúng 5 tag (xem Phụ lục B)

- Tab "Đơn trả chưa match" có 317 đơn

# 11. Phụ lục

## A. 5 tag chưa map cần bổ sung vào DANH SÁCH

Đây là các tag có giao dịch lớn nhưng chưa có trong DANH SÁCH. Nhờ leader Media gán nhân viên phụ trách:

| Tag (xuất hiện trong Sapo) | Số đơn | Doanh thu |
| --- | --- | --- |
| Nguồn: Zalo HuyK Viễn Chí Bảo 0945366662 | 77 | 151,4 M |
| page_id_1015844401601905 (page Facebook) | 17 | 260,3 M |
| page_id_737724419414981 (page Facebook) | 34 | 50,6 M |
| Zalo - HuyK Kim Hoàn | 1 | 65,4 M |
| Vài tag lẻ khác (xem file Excel) | ~5 | ~5 M |

## B. 4 kênh đang CHƯA GÁN trong DANH SÁCH

4 dòng có cột TÊN trống — leader Media cần gán nhân viên phụ trách:

- IG - HuyK Vàng Bạc Đá Quý

- Zalo - HuyK Mê Chế Tác

- Zalo - HuyK Jewellers

- TT - Huy Đồ Đá

Tổng doanh thu 144.8M tháng 4 hiện đang ở "CHƯA GÁN" — không gắn được cho ai cho đến khi bổ sung.

## C. Cấu trúc file Excel Sapo (34 cột)

Header ở dòng 5 (file gốc) hoặc dòng 1 (file đã xử lý). Parser auto-detect. Các cột (1-indexed):

1. STT, 2. Mã đơn hàng, 3. Ngày đặt hàng, 4. Chi nhánh, 5. Nguồn, 6. Nhân viên tạo đơn, 7. Trạng thái đơn hàng, 8. Tên khách hàng, 9. Email, 10. Số điện thoại, 11. Tên sản phẩm, 12. Mã SKU, 13. Số lượng sản phẩm, 14. Giá sản phẩm, 15. Tổng số lượng sản phẩm, 16. Tổng tiền, 17. Ghi chú, 18. Tags, 19. Ngày tạo đơn, 20. Phí vận chuyển, 21. Khách còn phải trả, 22. Tiền hoàn trả, 23. Khách đã trả, 24. Nhân viên phụ trách (= Team KD), 25. Ngày hoàn thành, 26. Ngày thanh toán, 27. Trạng thái giao hàng, 28. Trạng thái xử lý, 29. Xử lý lúc, 30. Ngày giao hàng thành công, 31. Giảm giá trên sản phẩm, 32. Tổng tiền hàng, 33. Tên sản phẩm combo, 34. Mã sản phẩm combo

## D. Số liệu benchmark đầy đủ (verified)

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng dòng file chua_loc.xlsx | 10.502 |
| Tổng đơn unique sau dedupe | 5.256 |
| Đơn "Đã hoàn thành" | 5.242 |
| Đơn sau loại "Bán trực tiếp" | 4.654 |
| Đơn sau loại POS | 4.639 |
| Đơn match nhân viên Media | 2.987 |
| Đơn có tag HuyK nhưng chưa map | 130 |
| Đơn không có tag HuyK (bỏ qua) | 1.554 |
| Số nhân viên có doanh thu | 15 |
| Số kênh có giao dịch | 51 |
| Doanh thu Media gốc | 6.431 tỷ VND |
| Trừ trả hàng | 3 triệu (rất thấp do thiếu DB lịch sử) |
| Doanh thu Media cuối cùng | 6.428 tỷ VND |
| Tỷ lệ match | 74.5% |

## E. Liên hệ & câu hỏi

Khi triển khai có gì cần làm rõ về spec hoặc data, gồm các nguồn tham khảo:

- PRD chi tiết: PRD-Cong-cu-noi-bo-V1.md (665 dòng, mọi spec kỹ thuật)

- README onboarding: README.md (hướng dẫn dev bắt đầu code)

- Script Python: tinh_doanh_thu_media.py (logic reference, có thể chạy local)

- Excel sample output: doanh_thu_media_T4.xlsx (target dev cần đạt)

Tài liệu kết thúc.